DeCapAPeus

# 1. Planificación inicial del proyecto

## Descripción

Un taller de reparación de calzado y fabricación de complementos y mochilas de tela. Consta también de un apartado de venta de complementos como pueden ser: carteras, cinturones, plantillas y productos para el calzado.

## Objetivos

El objetivo principal del sitio web es aumentar las ventas de la tienda, ya sea haciendo reservas, atrayendo a más clientes con los servicios que ofrecemos y darse a conocer más.

## Metodología escogida

Usaremos Scrumban, ya que nos da la flexibilidad que necesitamos y porque no tenemos deadlines muy estrictos.(Kanban) Al igual que los sprints que haremos en clase (Scrum). Y ya que somos solo dos personas trabajando en el proyecto nos encaja bastante bien.

1. Planificación de tareas:
   Se utiliza GitHub Projects para asignar y visualizar las tareas pendientes, en progreso y finalizadas.
2. Asignación clara de responsabilidades:
   Cada tarea tendrá un responsable asignado para evitar duplicidad de esfuerzos.
3. Control de versiones:
   Todo el código y documentación se gestionará mediante un sistema de control de versiones (Git), permitiendo el seguimiento de cambios y la recuperación de versiones anteriores si es necesario. Flujo Git en detalle
4. Revisiones periódicas:
   Se realizarán reuniones breves (diarias o semanales) para revisar el avance, detectar bloqueos y reasignar tareas si es necesario.
5. Documentación continua:
   Se documentarán los avances y decisiones importantes en un repositorio compartido, asegurando que todos los miembros tengan acceso a la información actualizada.
6. Validación y pruebas:
   Antes de dar por finalizada una tarea, se validará su funcionamiento y se revisará que no afecte negativamente al trabajo ya realizado.

# 2. Tabla de trabajo (Github Projects)
Enlace

# 3. Gantt Básico

# 4. Análisis de riesgos laborales y plan de prevención
1. Identificación de riesgos laborales
  1. Riesgos ergonómicos
    - Posturas inadecuadas por uso prolongado del ordenador.
    - Fatiga visual por exposición prolongada a la pantalla.
    - Trastornos musculoesqueléticos (cuello, espalda, muñecas).
  1. Riesgos psicosociales
    - Estrés por plazos ajustados.
    - Sobrecarga de trabajo en fases críticas.
  1. Riesgos tecnológicos
    - Pérdida de datos por fallos en copia de seguridad.
    - Ciberataques al entorno de desarrollo o al proyecto.
    - Errores críticos que afecten a la continuidad del servicio.
  1. Riesgos organizativos
    - Falta de coordinación entre los desarrolladores.
    - Ambigüedad de roles y tareas.

Evaluación de riesgos
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel
Fatiga Visual	Alta	Medio	Alto
Dolor muscular/espalda	Alta	Medio	Alto
Estrés por plazos	Media	Alto	Alto
Pérdidas de datos	Media	Alto	Alto
Ciberataques	Baja	Muy alto	Medio
Falta de coordinación	Media	Medio	Medio

1. Plan de prevención
  1. Medidas ergonómicas
    - Usar sillas ergonómicas y mantener postura correcta.
    - Descansos cortos cada 45-60 minutos (técnica Pomodoro).
    - Ajustar brillo y posición de pantallas.
    - Ejercicios de estiramiento diarios.
  1. Medidas psicosociales
    - Definir objetivos realistas por sprint.
    - Reparto equilibrado de tareas en el Kanban.
    - Fomentar comunicación abierta para evitar sobrecarga.
  1. Medidas tecnológicas
    - Uso de control de versiones con ramas claras (GitHub).
    - Copias de seguridad periódicas del código y la base de datos.
    - Aplicar medidas básicas de ciberseguridad:
      - Autenticación.
      - Actualización periódica de dependencias.
  1. Medidas organizativas
    - Usar un tablero Kanban compartido (GitHub Projects)
    - Establecer roles claros.
    - Documentación mínima y acuerdos de codificación comunes.
2. Plan de seguimiento
  - Revisar riesgos de forma mensual.
  - Ajustar medidas si aparecen nuevos riesgos.
  - Guardar histórico de incidencias para aprender en futuros proyectos.